0. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: INU IME Hub (가칭)

- 목표: 인천대학교 산업경영공학과 학생·졸업생·교수진이 학사/장학/진로/전공지식/외부활동 정보를 신뢰성 있게 축적·검색·공유하는 폐쇄형 커뮤니티 웹사이트 구축.

- 핵심가치: 신뢰(검수/출처), 안전(학교인증/개인정보 최소화), 지속성(운영 워크플로우), 무·저비용(무료 티어 우선), 접근성(모바일 최적화).

1. 이해관계자 & 사용자 페르소나

- 학부 재학생(주 사용자): 장학금/수강/졸업/인턴/취업 정보 탐색, 선배 Q&A, 전공 학습 로드맵.

- 졸업생(멘토링/채용정보 공유): 직무/회사/채용팁 공유, 멘토링 매칭, 공고 큐레이션.

- 학과 조교/운영진: 공지/자료 검수, 신고 처리, 사용자 인증 승인.

- 교수/강의자: 연구/대학원 공지, 세미나/공모전 안내.

2. 범위 정의 (MVP → Phase 2)

MVP (8주 목표)

- 인증/인가: INU 소속 인증(도메인 이메일 기반) + 역할(학생/졸업생/운영자).

- 정보 구조(IA) 정립 및 기본 콘텐츠 유형 6종: 장학금/수강·졸업/외부활동/취업/대학원/전공.

- 콘텐츠 제출→검수→게시 워크플로우(무파일업로드, 링크/요약 위주).

- 검색/필터: 카테고리/태그/키워드/기한(장학금·공고 마감일).

- 신고/수정 요청: 유저 제보, 운영자 승인.

- 프라이버시/보안 기본 수칙: 데이터 최소화, 약관/개인정보처리방침, 감사 로그.

Phase 2 (확장)

- 멘토링 매칭, 북마크/구독, 알림(마감 임박), 전공 로드맵/문서 라이브러리, 파일 스토리지(백신/민감정보 필터 적용 후), 포인트/기여도, 통계 대시보드, 다국어(ko/en).

3. 정보 구조(IA) 제안

중복/혼선을 줄이기 위해 상위 탭을 재구성. 일부 공개(홍보·가이드) + 회원 전용(세부 자료).

탭 A. 학사

- 수강신청, 졸업요건, 계절학기, 봉사활동, 학사 공지 큐레이션

탭 B. 장학금

- 교내 장학금, 외부 장학금, 마감 캘린더, 자격 필터(학년/성적/소득분위), 제출서류 체크리스트

탭 C. 외부활동 / 경험

- 인턴, 봉사, 공모전/대회, 연구실 인턴, 프로그램(현장실습 등)

탭 D. 진로

- 취업(직무 가이드/채용 공고/자소서 팁), 대학원(국내/해외/연구분야/RA/TA)

탭 E. 전공 지식 허브

- 인간공학, 데이터사이언스, 머신러닝, 최적화, 경제성공학(각 로드맵·추천강의·참고서·프로젝트 예시)

공통: 검색, 태그(예: #국가장학, #알고리즘, #물류, #해외대학원), 공지, 도움말, 문의/신고.

4. 핵심 사용자 스토리 (예시)

- 재학생은 “외부장학금·3학년·소득분위2·마감 2주 이내”로 필터하여 지원 가능 리스트를 본다.

- 졸업생은 “데이터 분석가 신입 준비” 가이드를 작성하고 운영자 검수 후 게시한다.

- 사용자는 “수강신청 팁(선수강 과목/병행 난이도)” 글에 개선 제안을 남기고 반영 이력(체인지로그)을 확인한다.

- 운영자는 신고된 게시물에서 개인정보 노출(주민번호, 전화번호 등)을 발견하면 즉시 블라인드 처리한다.

- 사용자는 관심 태그(#최적화, #인턴)를 구독하여 새 글/마감 임박 알림을 받는다(Phase2).

5. 기능 요구사항

5.1 필수 (MVP)

- 회원가입/로그인: 학교 이메일(@inu.ac.kr 또는 기관 제공 SSO) 기반. 비밀번호 미보관(매직링크/SSO 선호).

- 역할/권한: 일반회원(열람/제보), 기여자(게시 제안), 운영자(검수/게시/블라인드/강제수정), 관리자(역할 부여/설정).

- 콘텐츠 유형: 장학금, 학사, 외부활동, 취업, 대학원, 전공.

- 작성 포맷: 제목/요약/본문(마크다운), 출처 링크, 마감일, 태그, 검증 상태(제안/승인/반려/수정요청).

- 검색/필터: 키워드, 카테고리, 태그, 마감일/업데이트일, 자격 조건(장학금).

- 신고/수정 요청: 사유/근거 첨부 → 운영자 알림 → 조치 이력 공개.

- 운영 도구: 대시보드(대기 글/신고/마감 임박), 변경 이력, 감사 로그.

- 스크랩: 외부 사이트의 정보 중 유용한 것을 스크랩하여 공유한다. (장학금, 교육, 인턴쉽일정 등)

5.2 선택 (Phase 2)

- 북마크/구독/알림, 멘토링 매칭(익명 요청 → 공개 수락형), 설문/투표, 파일 업로드(민감정보/바이러스 필터), 포인트/배지, 캘린더 뷰, API 공개.

6. 비기능 요구사항

- 보안/개인정보: 데이터 최소 수집(이메일, 학번 미수집 원칙), 전송(HTTPS)·저장(PII 암호화/해시) 보호, 역할별 접근 제어, RLS(Row-Level Security), 비밀번호 미저장(가능하면 패스워드리스), 감사 로그 90일 보관, 백업 암호화.

- 접근성: WCAG 2.1 AA 준수, 키보드 내비게이션, 색 대비.

- 성능: LCP 2.5s 이하(3G 기준 모바일), 페이지 캐시/ISR, 이미지 최적화.

- 호환성: 모바일 퍼스트(안드로이드 기본), 최신 크롬/사파리/엣지.

- 가용성: 무료 티어 내 월 99% 목표, 무중단 배포.

7. 인증(학교 소속 검증) 방안 옵션

- SSO 연동: 학교 IdP (SAML/OIDC) 가능 시 최선. 장점: 정확한 소속 검증. 단점: 초기 협의 필요.

- 도메인 제한 OAuth: Google/Azure OAuth에서 @inu.ac.kr 도메인만 허용. 장점: 구현 용이. 단점: 학교 메일 체계와의 정합 필요.

- 매직링크(이메일 토큰): @inu.ac.kr 메일로 로그인 링크 발송. 장점: 패스워드리스. 단점: 도메인만 확인(재학생/졸업생 구분은 별도 승인 필요).

MVP 권고: 2 또는 3으로 시작 → Phase2에 1 협의.

8. 제로/저비용 아키텍처안 (3가지 선택지)

안 A. 완전 정적 + 제한 접근(0원 지향)

- 프론트: GitHub Pages/Cloudflare Pages + 정적 사이트(Next.js/Static Export 또는 Astro)

- 보호: Cloudflare Access로 도메인 제한 로그인(구글/마이크로소프트)

- 제출/검수: Google Forms → Google Sheets → GitHub Actions가 주기적으로 시트 읽어 YAML/JSON로 변환, PR 생성 → 운영자 머지 시 게시

- 장점: 서버 없음, 비용 거의 0. 단점: 실시간 상호작용/프로필/알림 제약.

안 B. 서버리스(권장)

- 프론트: Next.js on Vercel(Free)

- 백엔드/DB: Supabase(Free) – Postgres + Auth + RLS + Edge Functions

- 인증: Supabase Auth(OAuth 도메인 제한 또는 매직링크)

- 장점: 동적 기능(검색/필터/역할/로그) 구현 용이, RLS로 보안. 단점: 무료티어 한계 관리 필요.

안 C. Firebase 풀서버리스

- 프론트: Next.js/Vite

- 백엔드: Firebase Auth/Firestore/Functions

- 장점: 손쉬운 확장/알림(FCM). 단점: RDB 스키마/조인 복잡성.

본 프로젝트는 안 B(Supabase) 권장. 학습곡선 완만, SQL/RLS로 권한 모델 명확.

9. 데이터 모델(요약 ER)

- User(id, email, role[student|alumni|staff|admin], created_at, last_login)

- Profile(user_id FK, nickname?, visibility[public|private]) – 개인식별 최소화

- Post(id, type[scholarship|academics|activity|job|grad|major], title, summary, body_md, source_url, status[draft|review|published|rejected], author_id, reviewer_id, tags[], created_at, updated_at)

- ScholarshipMeta(post_id FK, eligibility_json, amount, deadline_date, docs_required[], recurring[bool])

- ActivityMeta(post_id FK, kind[intern|volunteer|contest|lab], org, deadline_date, location)

- JobMeta(post_id FK, role, company, apply_url, deadline_date)

- GradMeta(post_id FK, school, lab, field, funding[RA|TA|scholarship])

- MajorTopic(id, name, description, roadmap_md)

- Tag(id, name)

- PostTag(post_id, tag_id)

- Report(id, post_id, reporter_id, reason, status, handled_by)

- ChangeLog(id, post_id, action, actor_id, diff, created_at)

- Bookmark(user_id, post_id) [Phase2]

10. 콘텐츠 운영 워크플로우

- 제출: 사용자 폼(제목/요약/본문/출처/마감/태그) → 대기열

- 검수: 운영자 체크리스트(출처/정확성/개인정보/표현) → 승인/반려/수정요청

- 게시: 버전 관리(체인지로그), 마감 지나면 자동 “비활성/보관”

- 피드백: 신고/오류 제보 → 24~72h 내 조치

- 품질지표: 조회/북마크/신고율/정정율

11. 보안·개인정보 가드레일

- 수집 최소화: 이메일 외 실명/학번/전화번호 미수집(프로필 닉네임 선택).

- 비밀번호 미저장: SSO 또는 매직링크(토큰 단기 유효, 일회성).

- 권한 분리: 운영/관리 기능은 별도 보호(2단계 인증 권고).

- RLS: 본인 작성 초안은 본인/운영자만, 승인 게시물은 회원 열람.

- 민감정보 차단: 본문 입력 시 패턴 탐지(주민번호/전화번호/계좌) → 경고+저장 차단.

- 로그: 접근/수정/승인/블라인드 활동 감사 로그. 90일 후 파기.

- 백업: 주 1회 스냅샷(암호화) 4주 보관.

- 법적 문서: 서비스 약관, 개인정보 처리방침(수집 항목/목적/보관기간/문의).

12. UX 원칙 & 기본 화면

- 모바일 퍼스트: 홈=최근 업데이트/마감 임박 카드.

- 카드형 리스트: 장학금/공고는 금액·자격·마감일 배지화.

- 세부 페이지: 요약→핵심 정보 표→본문(마크다운)→출처 링크→수정요청/신고 버튼.

- 검색 상단 고정 + 태그 칩(토글).

- 접근성: 명도 대비, 의미 있는 아이콘 라벨, 키보드 포커스.

13. 검색·필터 명세 (예)

- 키워드(제목/요약/본문), 카테고리, 태그, 마감일 범위, 학년/성적/소득(장학금), 기관 유형(교내/국가/기업/재단), 지역(인천/전국/해외).

14. 운영 정책(요지)

- 출처 표기 의무: 공식 공지/링크 우선. 소문/카더라 금지.

- 광고/영업 금지: 학교/학과 무관 상업 행위 제한.

- 개인정보 노출 금지: 제3자 연락처 게시 금지, 필요 시 문의폼 사용.

- 정정 요청: 근거 포함 시 신속 반영. 변경 이력 공개.

15. 성공 지표(KPI)

- 월간 활성 사용자(MAU)

- 게시물 승인→게시 전환율

- 마감 전 클릭율/지원 전환율(셀프 리포트)

- 신고 1건 처리 평균 리드타임

- 개인정보 노출 사고 0건

16. 리스크 & 대응

- 학교 SSO 미연동: 도메인 제한 OAuth/매직링크로 대체, 이후 협의.

- 운영 리소스 부족: 기여자 제도/가이드/자동 체크리스트 도입.

- 개인정보 우발 노출: 입력 시 패턴 차단 + 즉시 블라인드 프로세스.

- 무료티어 한계: 쿼터 모니터링 → 스케일 플랜 준비.

17. 기술 스택(권장)

- FE: Next.js(App Router) + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui

- BE/DB: Supabase(Postgres + Auth + RLS) + Edge Functions

- 배포: Vercel(프론트), Supabase(백엔드)

- 분석: Umami/Plausible(자체 호스팅 또는 프리 플랜)

- 모니터링: Vercel Analytics, Supabase Logs

- 협업: GitHub + Issues/Projects + PR 템플릿

18. 개발 일정(예시, 8주)

- W1 요구사항 동결 / IA 확정 / 디자인 스케치

- W2 인증(도메인 제한 OAuth/매직링크) PoC

- W3 데이터 모델/RLS/관리 콘솔 스캐폴딩

- W4 콘텐츠 작성/검수 플로우(폼→대기열→승인)

- W5 검색/필터/태그, 리스트/디테일 화면

- W6 신고/수정요청, 감사 로그, 정책 문서

- W7 접근성/성능 튜닝, 마감 캘린더

- W8 클로즈드 베타(10~30명), 보안 점검/오픈

19. 테스트/검수 체크리스트(발췌)

- 인증: 비회원 접근 차단, 도메인 외 이메일 불가, 토큰 만료 처리.

- 권한: 초안 열람 제한, 운영 기능 보호, RLS 우회 불가.

- 입력: XSS/스크립트 필터, 민감정보 패턴 차단, 링크 유효성.

- 성능: LCP/SI 지표, 이미지 lazy-load, 캐시 헤더.

- 접근성: 콘트라스트/ARIA 라벨/포커스 트랩.

20. API/스키마 예시(발췌)

// POST /api/posts (draft)

{

"type": "scholarship",

"title": "인천대학교 발전기금 장학금",

"summary": "평점 3.5 이상, 소득 0~4분위, 마감 2025-12-15",

"body_md": "지원대상, 제출서류, 유의사항...",

"source_url": "https://...",

"tags": ["교내", "장학금"],

"scholarship": {

"eligibility": {"gpa_min": 3.5, "income_bracket_max": 4, "grade_year": [2,3,4]},

"amount": 1500000,

"deadline_date": "2025-12-15",

"docs_required": ["성적증명서", "소득증빙"]

}

}

21. 무비용(정적) 제출/검수 플로우 예시

- Google Forms로 제출(필수 필드: 제목/요약/링크/마감/태그)

- Google Sheets 연결 → GitHub Actions(스케줄) 실행

- 시트 신규 행 → JSON 변환 → content/{type}/YYYY-MM-DD-slug.md 생성 PR

- 운영자 리뷰·머지 → 정적 사이트 자동 배포

- 수정요청/신고는 GitHub Issues로 접수(템플릿 제공)

22. 운영 문서(필수)

- 콘텐츠 가이드(톤/형식/출처/금지어)

- 검수 체크리스트(정확성/법적/개인정보)

- 보안 사고 대응 플레이북(즉시 블라인드, 로그/백업 확인, 커뮤니케이션)

- 데이터 보존/파기 정책

23. 다음 액션(착수 전 준비)

- 학교 메일 체계 확인(Google/Azure/자체 SSO 여부) → 인증안 확정

- 카테고리/태그 시드 목록 합의

- 운영자(최소 2명) 지정 및 검수 SLA 합의

- 파일 업로드 미지원으로 시작(링크만), 민감정보 차단 룰 확정

- 베타 테스터 10~30명 모집(재학생/졸업생/조교 혼합)

24. 부록: 정책 문구 샘플(요지)

- “본 서비스는 인천대학교 산업경영공학과 구성원 전용입니다. 학교 이메일 인증을 완료한 사용자만 접근할 수 있으며, 당사자는 실명·학번·연락처 등 민감정보를 게시하지 않을 의무가 있습니다. 민감정보가 포함된 게시물은 사전 고지 없이 즉시 블라인드 처리될 수 있습니다.”

본 문서는 v1.0 초안입니다. 요구사항/IA/스키마는 착수 워크숍 결과에 따라 세부 조정합니다.

25. 콘텐츠 전략 + 소스맵 (v1)

본 절은 “무엇을, 어디서, 어떻게 모아, 어떤 형식으로 보여줄지”를 문서화한 것입니다. 초기 콜드스타트 상황에서도 사용자 생성 없이 가치가 발생하도록 설계합니다.

25.1 콘텐츠 원칙

- 공식성 우선: 학교·정부·기관 1차 출처 → 기업/협회 → 커뮤니티 순으로 신뢰 가중치.

- 최신성 표시: 각 카드에 마지막 확인일 표기, 소스 변경 시 변경점 하이라이트.

- 정형화 카드: 유형별 공통 필드(마감, 자격, 금액/조건, 출처)로 표준화.

- 출처 투명성: 요약(LLM)에는 반드시 원문 스니펫+링크 동시 노출.

- 개인정보 최소화: 공개 정보만 수집, 사용자 입력 시 민감정보 패턴 차단.

25.2 탭별 소스맵

표 내 수집방식은 기술 구현의 방향성을 요약합니다. 실제 구현 시 크롤러/파서/LLM 프로프트가 세분됩니다.

A) 학사 (수강신청·졸업요건·계절학기·봉사)

- 핵심정보: 학사일정(수강/정정/휴·복학), 졸업요건(필수/선택 학점, 인증), 계절학기 운영, 봉사시간 인정 기준.

- 1차 소스: 학교 학사공지/학사지원팀, 학과 공지, 교육과정표(PDF/웹).

- 수집방식: 공지 RSS/HTML 변경감지→메타(제목·날짜·링크) 수집, PDF 텍스트 추출→규칙·필드(학점/요건) 파싱, diff 비교로 조항 변경 하이라이트.

- 갱신주기: 공지/일정=매일, 교육과정/요건=학기/연 단위 변경감지.

- 품질체크: 날짜 형식 검증, 과거 마감 경고, 출처 링크 유효성.

B) 장학금 (교내/외부)

- 핵심정보: 장학명, 자격(GPA/학년/소득/전공/지역), 금액·지급, 마감일, 제출서류, 중복수혜.

- 1차 소스: 교내 장학 공지, 한국장학재단/지자체/기업·재단 공지.

- 수집방식: 게시판 크롤링→LLM 필드추출(JSON 스키마)→규칙기반 검증(날짜/금액 파싱)→카드화. 유사도 매칭으로 중복 제거.

- 갱신주기: 매일(마감 임박 배지 D-N)

- 품질체크: 금액 음수/비정상 값 차단, 마감 과거 시 비노출/보관.

C) 외부활동 (봉사·인턴·공모전·현장실습)

- 핵심정보: 유형, 주관(기관/기업), 자격, 모집기간/마감, 위치·근무형태, 지원링크.

- 1차 소스: 학교 취업/현장실습 공지, 1365/VMS(봉사), 공모전 플랫폼, 협회/기관.

- 수집방식: 다중 소스 집계→제목+기관+기간 유사도 중복제거→LLM 요약/태깅.

- 갱신주기: 매일~격일.

- 품질체크: 위치/기간 누락시 unknown 표시+원문 스니펫 노출.

D) 취업

- 핵심정보: 직무 가이드(데이터/ML/품질/생산/SCM/UX/컨설팅), 신입/인턴 공고, 포트폴리오 예시, 면접/과제 유형.

- 1차 소스: 공공 구인 API/기관 채용, 기업 채용 페이지, 정부/연구원 직무사전, 기업 기술블로그.

- 수집방식: 공고→카드화(회사·직무·스택·마감), 직무 가이드→역량 매핑(전공 과목·프로젝트 연결), 기술블로그→주간 큐레이션(핵심 키워드 추출).

- 갱신주기: 공고=매일, 가이드/리소스=주간.

- 품질체크: 마감·지역·근무형태 검증, 스팸/광고성 필터.

E) 대학원

- 핵심정보: 프로그램/학과, 연구실 키워드, RA/TA/장학, 지원요건(언어/GPA), 데드라인/라운드, 세미나.

- 1차 소스: 대학원 입학처/학과 공지, 연구실 페이지, 학회/세미나 공지.

- 수집방식: 공지 크롤링→라운드/요건/장학 필드 추출, 연구실 키워드 분류(예: 최적화/HCI/데이터마이닝)→최근 논문/세미나 링크 큐레이션.

- 갱신주기: 주간.

- 품질체크: TOFEL/IELTS/GPA 형식 파싱, 라운드별 마감 관리.

F) 전공 (인간공학/DS/ML/최적화/경제성공학)

- 핵심정보: 로드맵(필수→실습→프로젝트), 추천 강의/교재/MOOC, 캡스톤/경진대회, 포트폴리오 템플릿.

- 1차 소스: 공개 강좌/학회 튜토리얼/대학 공개강의/표준 커리큘럼.

- 수집방식: 시러버스 요약→역량 매핑(예: 확률·선형대수→ML 입문)→필수/선택/심화 3단계 카드화.

- 갱신주기: 분기.

- 품질체크: 링크 무효/저작권 확인, 난이도·선수과목 표기.

25.3 AI 파이프라인(운영 관점)

- 수집(Fetch): RSS/사이트맵/HTML/PDF, robots.txt 준수, 속도 제한, ETag/Last-Modified 기반 변경감지.

- 정규화(Normalize): 유형별 JSON 스키마 맵핑(날짜·금액·학점 규칙 파싱).

- 추출(Extract): LLM few-shot으로 필드 추출(출처·스니펫·불확실도 동반).

- 검증(Validate): 스키마 유효성 + 휴리스틱(마감 과거, 음수 금액 등) + 공식 소스 우선 머지 규칙.

- 중복/버전(Dedup/Diff): 제목+기관+기간 유사도, Canonical URL 기준 병합, 변경점 하이라이트.

- 랭킹(Rank): 공식성>최신성>적합도(학년/전공/태그). Phase2에서 개인화 반영.

- 표현(Present): 3줄 요약 + 핵심 배지(D-3, GPA≥3.5 등), 근거 보기에서 출처/스니펫 노출.

- 회수(Feedback): 신고→운영자 승인→체인지로그 공개.

25.4 스키마 요약(예)

- Scholarship: title, source, deadline, amount, eligibility{gpa_min, grade_year[], income_bracket, major[]}, docs_required[], url

- Opportunity(인턴/봉사/공모전): type, org, role, location, start/end, apply_deadline, requirements[], compensation, url

- AcademicRule(졸업/수강): category, rule_text, effective_from, effective_to, changed_items[]

- JobPosting: company, role, skills[], location, apply_deadline, url, salary?, employment_type

25.5 콜드스타트 로드맵(6주)

- T0(1~2주): 학사·장학·외부활동 1차 크롤링(카드 100~200) 시드 구축.

- T1(3~4주): 취업 공고/직무 가이드 30~50, 전공 로드맵 v1(5대 트랙).

- T2(5~6주): 대학원 데드라인 캘린더/연구실 키워드 맵.

- 모든 카드에 출처·확인일 표기, 댓글 대신 정정요청만 허용.

25.6 안전장치(생성AI 품질/법적)

- AI 요약은 항상 출처 링크·원문 스니펫 동반, 불확실 항목은 unknown 표기.

- 고위험 정보(요건/법적 안내)는 템플릿화·보수적 표현, 자동 퍼블리시 금지(운영자 승인 필요).

- 크롤링은 공개 정보만, 로그인/약관 위반 자료 제외. 저작권 고려(제목·요약·링크 위주).

25.7 화면 패턴(요약)

- 홈: 마감 임박 + 최근 업데이트.

- 상단 검색 + 태그 칩(학년/소득/전공/유형).

- 상세: 3줄 요약 → 필드 테이블 → 출처 링크/스니펫 → 정정요청 버튼.

25.8 운영 지표(KPI, 콘텐츠 관점)

- 게시물 일일 순증(시드→안정화 추세), 마감 임박 클릭률, 정정요청 처리 리드타임, 출처 무효 링크 비율<1%, 개인정보 노출 0건.